🚗

CESAR STORE

متجر سيزر للسيارات

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

وثيقة الإنجاز الشاملة

Comprehensive Project Master Document

Architecture · Database · APIs · Roadmap · Scaling Strategy

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

التاريخ: أبريل 2026 | Version: 1.0

البيئة: Next.js 14 + Supabase + TypeScript

الحالة: قيد التطوير النشط | Status: Active Development

# 1. نظرة عامة على المشروع — Project Overview

## 1.1 هوية المشروع

متجر سيزر (Cesar Store) هو منصة تجارة إلكترونية متخصصة في منتجات العناية بالسيارات والكماليات الأصيلة. تستهدف المنصة السوق العربي مع دعم كامل للغتين العربية والإنجليزية.

| الخاصية | القيمة |
| --- | --- |
| اسم المشروع | Cesar Store / متجر سيزر |
| النوع | E-Commerce — منتجات السيارات |
| اللغات المدعومة | العربية (RTL) + الإنجليزية (LTR) |
| العملة | جنيه مصري (EGP) |
| Framework | Next.js 14.2.5 (App Router) |
| Backend | Supabase (PostgreSQL + Auth + Storage) |
| Language | TypeScript 5.3 |
| Styling | Tailwind CSS 3.4 |
| إصدار التوثيق | v1.0 — أبريل 2026 |
| حالة المشروع | Active Development — Testing Phase |

## 1.2 الفئات المنتجية الحالية

| Slug الفئة | الاسم العربي | الاسم الإنجليزي |
| --- | --- | --- |
| air-fresheners | معطرات السيارات | Air Fresheners |
| accessories | إكسسوارات وكماليات | Accessories |
| additives-fluids | إضافات وسوائل | Additives & Fluids |
| cars-lights | إضاءة السيارات | Car Lights |
| detergent | مواد التنظيف | Detergent |
| equipment | معدات ومستلزمات | Equipment |

## 1.3 التقنيات والمكتبات

| المكتبة / الحزمة | الإصدار | الغرض |
| --- | --- | --- |
| next | 14.2.5 | Full-stack Framework (App Router) |
| react | 18.2.0 | UI Library |
| typescript | 5.3 | Type Safety |
| tailwindcss | 3.4 | Utility CSS Styling |
| @supabase/supabase-js | 2.97.0 | Database + Auth + Storage |
| @supabase/ssr | 0.9.0 | Server-Side Auth Helpers |
| @supabase/auth-helpers-nextjs | 0.15.0 | Next.js Auth Integration |
| @react-pdf/renderer | 4.3.2 | PDF Invoice Generation |
| lucide-react | 0.577.0 | Icon Library |
| swiper | 11.0.0 | Product/Hero Slider |
| qrcode | 1.5.4 | QR Code for Invoices |
| xlsx | 0.18.5 | Excel Export (Admin) |
| arabic-reshaper | 1.1.0 | Arabic Text Support in PDFs |
| rtl-detect | 1.1.2 | RTL/LTR Language Detection |

# 2. شجرة الملفات الكاملة — File Tree

المشروع يعمل بهيكل Next.js App Router مع Supabase كـ Backend-as-a-Service. إجمالي الملفات البرمجية: 543 ملف.

📁 cesar-store/

├── 📁 app/                          ← Next.js App Router (Pages + API)

│   ├── 📁 (checkout)/               ← Route Group: سير الشراء

│   │   ├── checkout/page.tsx         ← نموذج بيانات العميل

│   │   ├── review/page.tsx           ← مراجعة الطلب قبل التأكيد

│   │   ├── confirm/page.tsx          ← صفحة تأكيد الطلب

│   │   └── layout.tsx               ← Layout مجموعة Checkout

│   ├── 📁 admin/                    ← لوحة الإدارة (Protected)

│   │   ├── layout.tsx               ← Admin Guard (Cookie Auth)

│   │   ├── page.tsx                 ← Dashboard الرئيسي

│   │   ├── products/                ← إدارة المنتجات (CRUD)

│   │   ├── categories/              ← إدارة الفئات (CRUD)

│   │   ├── orders/                  ← إدارة الطلبات + Tracking

│   │   ├── promos/                  ← إدارة العروض الترويجية

│   │   └── analytics/               ← لوحة الإحصاءات والتقارير

│   ├── 📁 api/                      ← Next.js Route Handlers

│   │   ├── products/                ← GET/POST/PUT/DELETE

│   │   ├── categories/              ← GET/POST/PUT/DELETE

│   │   ├── orders/                  ← GET/POST + حماية مضاعفة

│   │   ├── orders/[id]/             ← GET طلب محدد

│   │   ├── cart/                    ← GET/POST Cart

│   │   ├── cart/items/              ← GET/POST/PUT/DELETE Items

│   │   ├── cart/merge/              ← دمج Guest Cart مع DB

│   │   ├── promos/                  ← GET/POST/PUT/DELETE

│   │   ├── upload/                  ← رفع الصور لـ Supabase Storage

│   │   ├── invoice/[orderId]/       ← GET Invoice

│   │   ├── invoice/[orderId]/pdf/   ← PDF Invoice Generation

│   │   ├── invoice-pdf/[orderId]/   ← نسخة بديلة لـ PDF

│   │   └── admin/                   ← Admin-only APIs

│   │       ├── login/               ← POST: Admin Login

│   │       ├── logout/              ← POST: Admin Logout

│   │       ├── force-logout/        ← POST: Force Session Kill

│   │       ├── analytics/           ← GET: Analytics Data

│   │       ├── orders/              ← GET/PATCH: Admin Orders

│   │       ├── order-tracking/      ← POST: Update Tracking Status

│   │       └── order-tracking-events/ ← GET: Events History

│   ├── 📁 auth/                     ← Authentication

│   │   ├── login/page.tsx           ← صفحة تسجيل الدخول

│   │   ├── register/page.tsx        ← صفحة التسجيل

│   │   ├── callback/route.ts        ← OAuth Google Callback

│   │   └── sync/page.tsx            ← Session Sync بعد OAuth

│   ├── 📁 cart/                     ← صفحة عربة التسوق

│   ├── 📁 categories/               ← صفحة الفئات

│   ├── 📁 shop/                     ← متجر المنتجات

│   ├── 📁 product/[id]/             ← صفحة منتج مفردة

│   ├── 📁 orders/                   ← طلبات المستخدم

│   ├── 📁 orders/[id]/              ← تفاصيل طلب محدد

│   ├── 📁 admin-login/              ← صفحة دخول الأدمن

│   ├── layout.tsx                   ← Root Layout (Providers)

│   └── page.tsx                     ← الصفحة الرئيسية (Hero + Slider)

├── 📁 components/                   ← Shared UI Components

│   ├── Navbar.tsx                   ← شريط التنقل العلوي

│   ├── category/                    ← مكونات الفئات

│   ├── product/                     ← مكونات المنتجات

│   ├── explore/                     ← مكونات الاستعراض

│   ├── layout/                      ← مكونات الهيكل العام

│   └── promo/                       ← مكونات العروض

├── 📁 context/                      ← React Context Providers

│   ├── AuthContext.tsx              ← حالة المستخدم + Google OAuth

│   ├── CartContext.tsx              ← عربة التسوق (Local + DB Sync)

│   ├── CheckoutContext.tsx          ← بيانات الدفع المؤقتة

│   ├── LanguageContext.tsx          ← AR/EN Switching (RTL/LTR)

│   └── OrderTrackingContext.tsx     ← تتبع حالة الطلبات

├── 📁 lib/                          ← Utilities + Services

│   ├── supabase/                    ← Supabase Clients

│   │   ├── client.ts               ← Browser Client

│   │   ├── server.ts               ← Server Client (SSR)

│   │   └── runtime.ts              ← Runtime Detection

│   ├── admin/                       ← Admin Auth

│   │   ├── adminSessionStore.ts    ← In-memory Session Store

│   │   └── validateAdminSession.ts ← Session Validator

│   ├── services/                   ← Business Logic

│   │   ├── cartService.ts          ← Cart CRUD Logic

│   │   └── orderService.ts         ← Order Creation Logic

│   ├── image-normalizer.ts         ← Image URL Sanitizer

│   ├── image-safe.ts              ← Safe Image Checker

│   ├── category-normalizer.ts      ← Category Slug Normalizer

│   ├── filters.ts                 ← Product Filter Logic

│   └── supabaseClient.ts          ← Legacy Client (Compatibility)

├── 📁 types/                        ← TypeScript Types

│   └── product.ts                  ← Product Interface

├── 📁 hooks/                        ← Custom React Hooks

│   └── useRequireAuth.ts           ← Auth Guard Hook

├── 📁 supabase/                     ← Supabase Local Config

│   ├── migrations/                 ← SQL Migration Files

│   ├── analytics/                  ← Analytics SQL Views

│   ├── design/                     ← Design/Architecture SQL

│   └── config.toml                 ← Supabase Project Config

├── 📁 public/                       ← Static Assets

│   ├── slides/                     ← Hero Slider Images

│   ├── products/                   ← Product Images (Static)

│   └── uploads/                    ← Uploaded Files (Legacy)

├── 📁 scripts/                      ← Utility Scripts

│   └── cleanup-storage.ts          ← Storage Cleanup Script

├── next.config.ts                   ← Next.js Config

├── tailwind.config.ts               ← Tailwind Config

├── tsconfig.json                    ← TypeScript Config

├── .eslintrc.json                   ← ESLint Config

└── package.json                     ← Dependencies

# 3. قاعدة البيانات — Database Schema & ERD

قاعدة البيانات مبنية على PostgreSQL عبر Supabase. تشمل 6 جداول رئيسية + جدول Auth خارجي.

## 3.1 جدول: products

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | PK, DEFAULT uuid_generate_v4() | المعرف الفريد للمنتج |
| name_ar | TEXT | NOT NULL | اسم المنتج بالعربية |
| name_en | TEXT | NULLABLE | اسم المنتج بالإنجليزية |
| description_ar | TEXT | NULLABLE | الوصف بالعربية |
| description_en | TEXT | NULLABLE | الوصف بالإنجليزية |
| price | NUMERIC | NOT NULL | السعر بالجنيه المصري |
| stock | INTEGER | DEFAULT 0 | الكمية المتاحة |
| category | TEXT | NOT NULL | Slug الفئة |
| image_url | TEXT | NULLABLE | الصورة الأساسية |
| images_json | JSONB | NULLABLE | مصفوفة الصور |
| is_active | BOOLEAN | DEFAULT true | حالة النشر |
| created_at | TIMESTAMPTZ | DEFAULT now() | تاريخ الإنشاء |
| updated_at | TIMESTAMPTZ | NULLABLE | تاريخ التحديث |
| UNIQUE | — | UNIQUE(name_ar, category) | منع التكرار |

## 3.2 جدول: categories

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
| --- | --- | --- | --- |
| id | TEXT | PK | Slug الفئة (air-fresheners, ...) |
| category | TEXT | NOT NULL | نفس الـ id |
| image | TEXT | NULLABLE | صورة الفئة |
| en | JSONB | NOT NULL | { title, subtitle } بالإنجليزية |
| ar | JSONB | NOT NULL | { title, subtitle } بالعربية |
| active | BOOLEAN | DEFAULT true | حالة الظهور |
| order | INTEGER | DEFAULT 0 | ترتيب العرض |
| createdAt | TIMESTAMPTZ | NOT NULL | تاريخ الإنشاء |
| updatedAt | TIMESTAMPTZ | NOT NULL | تاريخ التحديث |

## 3.3 جدول: orders

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | PK | معرف الطلب |
| user_id | UUID | NULLABLE (FK → auth.users) | معرف المستخدم (Guest = null) |
| order_number | TEXT | NOT NULL, UNIQUE | رقم الطلب (CS-xxxxxx) |
| status | TEXT | NOT NULL | requested ¦ confirmed ¦ preparing ¦ shipped ¦ delivered ¦ canceled |
| currency | TEXT | DEFAULT 'EGP' | العملة |
| subtotal | NUMERIC | NOT NULL | إجمالي المنتجات |
| shipping_fee | NUMERIC | DEFAULT 0 | رسوم الشحن |
| discount | NUMERIC | DEFAULT 0 | الخصم المطبق |
| total | NUMERIC | NOT NULL | الإجمالي الكلي |
| customer_snapshot | JSONB | NOT NULL | { name, phone, address } لحظة الطلب |
| items_snapshot | JSONB | NOT NULL | قائمة المنتجات المجمدة |
| created_at | TIMESTAMPTZ | DEFAULT now() | تاريخ إنشاء الطلب |
| INDEX | — | idx_orders_user_id | فهرس على user_id |
| INDEX | — | idx_orders_created_at | فهرس زمني |

## 3.4 جدول: order_tracking_events

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | PK | معرف الحدث |
| order_id | UUID | FK → orders(id) CASCADE | الطلب المرتبط |
| status | TEXT | NOT NULL | الحالة: requested ¦ confirmed ¦ preparing ¦ shipped ¦ delivered ¦ canceled |
| actor | TEXT | NOT NULL | من أجرى التغيير: system ¦ admin |
| note | TEXT | NULLABLE | ملاحظات اختيارية |
| created_at | TIMESTAMPTZ | DEFAULT now() | وقت الحدث |
| INDEX | — | idx_order_tracking_events_order_id | فهرس order_id |
| INDEX | — | idx_order_tracking_events_status | فهرس الحالة |

## 3.5 جدول: invoices

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | PK | معرف الفاتورة |
| order_id | UUID | UNIQUE, FK → orders(id) RESTRICT | الطلب المرتبط (1:1) |
| invoice_number | TEXT | UNIQUE, NOT NULL | رقم الفاتورة |
| issued_at | TIMESTAMPTZ | DEFAULT now() | تاريخ الإصدار |
| currency | TEXT | DEFAULT 'EGP' | العملة |
| seller_snapshot | JSONB | NOT NULL | بيانات البائع المجمدة |
| customer_snapshot | JSONB | NOT NULL | بيانات العميل المجمدة |
| items_snapshot | JSONB | NOT NULL | المنتجات المجمدة |
| subtotal | NUMERIC | NOT NULL | إجمالي المنتجات |
| shipping_fee | NUMERIC | DEFAULT 0 | الشحن |
| discount | NUMERIC | DEFAULT 0 | الخصم |
| total | NUMERIC | NOT NULL | الإجمالي |
| notes | TEXT | NULLABLE | ملاحظات الفاتورة |

## 3.6 جدول: carts + cart_items

| الجدول | العمود الرئيسي | العلاقة | الوصف |
| --- | --- | --- | --- |
| carts | id UUID PK | FK: user_id → auth.users | سلة تسوق مرتبطة بمستخدم |
| carts | status TEXT | DEFAULT 'active' | active / completed / abandoned |
| cart_items | id UUID PK | FK: cart_id → carts | عناصر السلة |
| cart_items | product_id UUID | Ref to products | المنتج |
| cart_items | quantity INTEGER | NOT NULL | الكمية |
| cart_items | name_ar / name_en | Snapshot | لقطة اسم المنتج |
| cart_items | price NUMERIC | Snapshot | لقطة السعر |
| cart_items | image TEXT | NULLABLE | صورة المنتج |

## 3.7 جدول: promos

| العمود | النوع | الوصف |
| --- | --- | --- |
| id | TEXT | معرف العرض |
| position | TEXT | موقع العرض: categories_side |
| isActive | BOOLEAN | حالة التفعيل |
| title | JSONB | { ar, en } |
| description | JSONB | { ar, en } |
| cta | JSONB | { ar, en, link } |
| productId | TEXT | ربط اختياري بمنتج |
| createdAt / updatedAt | TIMESTAMPTZ | تواريخ |

## 3.8 مخطط ERD البصري — Entity Relationship Diagram

العلاقات بين الجداول مُصممة على نمط Immutable Snapshot Architecture، مما يحمي البيانات التاريخية من التغيير.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                        CESAR STORE — DATABASE ERD                          │

│                     Supabase PostgreSQL Architecture                       │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────┐     ┌─────────────────────┐     ┌────────────────────────┐

│  auth.users  │     │       orders         │     │       invoices         │

│  (Supabase)  │────▶│  id (PK)            │────▶│  id (PK)              │

│              │1   N│  user_id (FK, NULL) │1   1│  order_id (FK UNIQUE) │

│  id (UUID)   │     │  order_number UNIQ  │     │  invoice_number UNIQ  │

│  email       │     │  status TEXT        │     │  seller_snapshot JSONB│

│  Google Auth │     │  customer_snapshot ⚡│     │  customer_snapshot ⚡ │

└──────────────┘     │  items_snapshot ⚡   │     │  items_snapshot ⚡    │

│  subtotal / total   │     │  subtotal / total     │

│  created_at         │     │  issued_at            │

└─────────┬───────────┘     └────────────────────────┘

│ 1

│

│ N

┌──────────▼──────────────┐

│  order_tracking_events  │

│  id (PK)               │

│  order_id (FK CASCADE) │

│  status TEXT           │

│  actor TEXT            │

│  note TEXT (optional)  │

│  created_at            │

└─────────────────────────┘

┌──────────────┐  1    N  ┌──────────────────┐

│    carts     │──────────│   cart_items     │

│  id (PK)     │          │  id (PK)         │

│  user_id FK  │          │  cart_id (FK)    │

│  status      │          │  product_id      │

└──────────────┘          │  quantity        │

│  name_ar ⚡       │

│  name_en ⚡       │

│  price ⚡         │

│  image           │

└──────────────────┘

┌──────────────────┐    ┌──────────────────┐    ┌────────────────┐

│    products      │    │    categories    │    │    promos      │

│  id (PK)         │    │  id TEXT (PK)    │    │  id TEXT (PK)  │

│  name_ar/en      │    │  category TEXT   │    │  position      │

│  description_ar/en│   │  en JSONB        │    │  isActive      │

│  price           │    │  ar JSONB        │    │  title JSONB   │

│  stock           │    │  image           │    │  description   │

│  category (ref)  │    │  active/order    │    │  cta JSONB     │

│  images_json     │    └──────────────────┘    └────────────────┘

│  is_active       │

└──────────────────┘

⚡ = Immutable Snapshot (لا تتغير بعد التسجيل)

# 4. واجهات API الكاملة — API Routes

## 4.1 APIs العامة (Public)

| Method | Route | Auth | الوظيفة |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/products | None | جلب كل المنتجات مع التطبيع |
| GET | /api/products/[id] | None | منتج مفرد |
| POST | /api/products | None (Admin) | إنشاء منتج جديد |
| PUT | /api/products | None (Admin) | تحديث منتج + حذف صور قديمة |
| DELETE | /api/products | None (Admin) | حذف منتج + صوره |
| GET | /api/categories | None | جلب الفئات النشطة مرتبة |
| POST | /api/categories | None (Admin) | إنشاء فئة |
| PUT | /api/categories | None (Admin) | تحديث فئة |
| DELETE | /api/categories | None (Admin) | حذف فئة |
| GET | /api/promos | None | جلب العروض الترويجية |
| POST/PUT/DELETE | /api/promos | None (Admin) | إدارة العروض |
| POST | /api/upload | None | رفع صورة لـ Supabase Storage |

## 4.2 APIs الطلبات (Auth Required)

| Method | Route | Auth | الوظيفة |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/orders | Bearer JWT | طلبات المستخدم الحالي |
| POST | /api/orders | Bearer JWT | إنشاء طلب جديد + حماية التكرار |
| GET | /api/orders/[id] | Bearer JWT | تفاصيل طلب + Tracking Events |
| GET | /api/invoice/[orderId] | Bearer JWT | جلب الفاتورة |
| GET | /api/invoice/[orderId]/pdf | Bearer JWT | تنزيل PDF الفاتورة |
| GET | /api/invoice-pdf/[orderId] | Bearer JWT | نسخة بديلة لـ PDF |

## 4.3 APIs السلة (Auth Required)

| Method | Route | Auth | الوظيفة |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/cart | Bearer JWT | جلب السلة الحالية |
| POST | /api/cart | Bearer JWT | إنشاء/الحصول على سلة |
| GET | /api/cart/items | Bearer JWT | عناصر السلة |
| POST | /api/cart/items | Bearer JWT | إضافة منتج للسلة |
| PUT | /api/cart/items | Bearer JWT | تحديث الكمية |
| DELETE | /api/cart/items | Bearer JWT | حذف عنصر من السلة |
| POST | /api/cart/merge | Bearer JWT | دمج Guest Cart مع DB Cart |

## 4.4 Admin APIs (Cookie Session Required)

| Method | Route | Auth | الوظيفة |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/admin/login | Admin Password | تسجيل دخول الأدمن |
| POST | /api/admin/logout | Cookie | تسجيل خروج الأدمن |
| POST | /api/admin/force-logout | Cookie | إنهاء الجلسة قسراً |
| GET | /api/admin/analytics | Cookie + validateAdminSession() | بيانات التحليلات |
| GET | /api/admin/orders | Cookie | جلب كل الطلبات للأدمن |
| PATCH | /api/admin/orders/[orderId] | Cookie | تحديث بيانات الطلب |
| POST | /api/admin/order-tracking | Cookie | تغيير حالة التتبع |
| GET | /api/admin/order-tracking-events | Cookie | سجل أحداث التتبع |

## 4.5 Auth APIs

| Method | Route | الوظيفة |
| --- | --- | --- |
| GET | /auth/callback | استلام OAuth Code من Google وتحويله لـ Session |
| GET | /auth/sync | مزامنة الـ Session بعد OAuth Redirect |

# 5. مخططات تدفق النظام — System Flow Diagrams

## 5.1 تدفق تسجيل الدخول (Google OAuth)

User                  Next.js               Supabase Auth              Google

│                      │                        │                        │

│── Click Login ──────▶│                        │                        │

│                      │── signInWithGoogle() ──▶│                        │

│                      │                        │── OAuth Redirect ──────▶│

│                      │                        │                        │

│◀─────────────────────────────────────────────────── Google Auth Page ──│

│── User Approves ─────────────────────────────────────────────────────▶│

│                      │                        │◀── Auth Code ──────────│

│                      │◀── /auth/callback?code=xxx                      │

│                      │── exchangeCodeForSession() ▶│                   │

│                      │◀── Session + JWT ──────────│                   │

│                      │── Redirect to /auth/sync   │                   │

│◀── /auth/sync page ──│                            │                   │

│   (Session Sync)     │                            │                   │

│◀── Redirect to /review (or intended page) ────────│                   │

## 5.2 تدفق إنشاء الطلب (Order Flow)

User              CartContext          /api/orders            Supabase DB

│                    │                    │                      │

│── Add to Cart ────▶│                    │                      │

│   (Local + DB)     │── POST /api/cart/items ───────────────────▶│

│                    │                    │                      │

│── /checkout ──────▶│                    │                      │

│   (Fill form)      │                    │                      │

│                    │                    │                      │

│── /review ────────▶│                    │                      │

│   (Confirm order)  │                    │                      │

│                    │                    │                      │

│── POST /api/orders ─────────────────────▶│                      │

│                    │                    │── Resolve User ──────▶│

│                    │                    │── Get Cart Items ─────▶│

│                    │                    │── Duplicate Check ────▶│

│                    │                    │── INSERT order ───────▶│

│                    │                    │── INSERT tracking ─────▶│

│                    │                    │── DELETE cart items ───▶│

│◀── { orderId, order_number } ───────────│                      │

│                    │                    │                      │

│── Redirect /confirm?orderId=xxx          │                      │

## 5.3 تدفق تتبع الطلب (Order Tracking)

Admin Panel        /api/admin/order-tracking         DB: order_tracking_events

│                          │                                 │

│── Update Status ────────▶│                                 │

│   (e.g. confirmed)       │── INSERT tracking_event ────────▶│

│                          │   { order_id, status, actor }   │

│◀── Success Response ─────│                                 │

│                          │                                 │

Customer App      /api/orders/[id]            DB Views (Analytics)

│                   │                              │

│── GET /orders/[id] ──▶│                          │

│                   │── SELECT order + events ────▶│

│◀── Order + Timeline ──│                          │

│   (status history)    │                          │

Status Flow: requested → confirmed → preparing → shipped → delivered

↘───────────────────────────────────────────▶ canceled

## 5.4 تدفق السلة (Cart — Hybrid Local + DB)

Guest User                    CartContext                    Supabase DB

│                               │                               │

│── Add Product ───────────────▶│                               │

│                               │── Save to localStorage ────── │

│                               │   (cesar_store_cart_v2)       │

│                               │                               │

│── Login with Google ─────────▶│                               │

│                               │── POST /api/cart ─────────────▶│

│                               │── POST /api/cart/merge ───────▶│

│                               │   (Merge local → DB cart)     │

│                               │◀── Merged Cart ───────────────│

Logged-in User:

│── Add Product ───────────────▶│                               │

│                               │── POST /api/cart/items ───────▶│

│                               │   (Save to DB)                │

# 6. تحليل الخدمات — Microservices & Modules Breakdown

المشروع حالياً عبارة عن Monolith داخل Next.js، ولكنه مصمم بطريقة تسمح بالتحول لـ Microservices مستقبلاً.

## 6.1 الوحدات الوظيفية الحالية

| الوحدة (Module) | المسؤولية | التقنية | حالة التطوير |
| --- | --- | --- | --- |
| Auth Module | تسجيل دخول/خروج، Google OAuth، Session Management | Supabase Auth + SSR | ✅ مكتمل |
| Product Module | CRUD المنتجات، التصفية، التطبيع، رفع الصور | Supabase DB + Storage | ✅ مكتمل |
| Category Module | CRUD الفئات، الترتيب، الـ Slug | Supabase DB | ✅ مكتمل |
| Cart Module | سلة محلية + مزامنة DB، دمج Guest Cart | localStorage + Supabase | ✅ مكتمل |
| Order Module | إنشاء الطلب، الـ Snapshot، حماية التكرار | Supabase DB | ✅ مكتمل |
| Tracking Module | Event-based Status Timeline | Supabase DB Events | ✅ مكتمل |
| Invoice Module | توليد الفاتورة + PDF + QR Code | @react-pdf + qrcode | ✅ مكتمل |
| Admin Module | لوحة التحكم، إدارة الطلبات، Analytics | Cookie Auth + Next.js | ✅ مكتمل |
| Analytics Module | SQL Views، Revenue، Lifecycle Metrics | Supabase Views | ✅ مكتمل |
| Promo Module | إدارة العروض الترويجية | Supabase DB | ✅ مكتمل |
| Language Module | AR/EN RTL/LTR Switching | React Context | ✅ مكتمل |
| Payment Module | بوابة دفع إلكتروني | — | ❌ غير موجود |
| Notification Module | SMS / Email للطلبات | — | ❌ غير موجود |
| Review/Rating Module | تقييم المنتجات | — | ❌ غير موجود |
| Wishlist Module | قائمة المفضلة | — | ❌ غير موجود |
| Search Module | البحث المتقدم Full-Text | — | ❌ غير موجود |

## 6.2 أنماط الأمان المُطبقة

| الطبقة | الآلية | الوصف |
| --- | --- | --- |
| Admin Auth | Cookie-based Session (cesar_admin_session) | كوكي مشفرة + validateAdminSession() + إصدار الجلسة |
| User Auth | Supabase JWT (Bearer Token) | التحقق من الـ token في كل API Call |
| Order Guard | Duplicate Order Protection | فحص آخر 10 ثوانٍ لمنع تكرار الطلب |
| Image Security | URL Sanitizer (image-normalizer.ts) | منع Path Traversal وـ Blob URLs |
| Service Role | SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY | مفاتيح الخادم لا تُكشف للعميل أبداً |
| TypeScript | strict: false → يحتاج تشديد | بعض الـ any types موجودة → خطر |

# 7. الحالة الفعلية للمشروع — Current State Assessment

## 7.1 ما يعمل حالياً ✅

- صفحة الهبوط (Landing Page) مع Slider تلقائي للفئات

- تسجيل الدخول/الخروج عبر Google OAuth + Email

- تصفح المنتجات والفئات

- عربة التسوق (هجينة: محلية + قاعدة بيانات)

- إنشاء الطلبات مع حماية من التكرار

- تتبع الطلبات بنظام الأحداث (Event-based Tracking)

- توليد فواتير PDF مع QR Code

- لوحة تحكم الأدمن الكاملة (CRUD للمنتجات + الفئات + الطلبات)

- Analytics Dashboard مع SQL Views

- دعم كامل للعربية (RTL) والإنجليزية (LTR)

- رفع الصور لـ Supabase Storage مع تنظيف تلقائي

- نظام العروض الترويجية (Promos)

## 7.2 نقاط الضعف والمشاكل الحالية ⚠️

| المشكلة | الخطورة | التأثير | الحل المقترح |
| --- | --- | --- | --- |
| strict: false في TypeScript | عالية | أخطاء مخفية في Runtime | تفعيل strict mode تدريجياً |
| لا توجد بوابة دفع إلكتروني | حرجة | لا يمكن إكمال الدفع أونلاين | دمج Paymob / Stripe |
| Admin Auth بـ Cookie فقط (In-memory Store) | عالية | يُفقد عند restart الخادم | انتقال لـ Supabase Admin Table |
| لا يوجد Rate Limiting على الـ APIs | عالية | عرضة لـ DoS وـ Brute Force | إضافة Rate Limiting middleware |
| لا توجد Tests (Unit/Integration/E2E) | عالية | أخطاء مخفية في الإنتاج | إضافة Vitest + Playwright |
| Images لا تُضغط قبل الرفع | متوسطة | ضعف الأداء | إضافة Sharp لضغط الصور |
| Cart يُفرغ قبل التأكيد في الكود (Bug موثق) | عالية | قد يُفرغ السلة قبل تأكيد الطلب | إعادة ترتيب منطق CLEAR CART |
| لا يوجد بحث Full-Text في المنتجات | متوسطة | تجربة مستخدم ضعيفة | إضافة Supabase Full-Text Search |
| لا يوجد نظام إشعارات | متوسطة | العميل لا يُعلَم بتغيير الطلب | SMS (Twilio) أو Email (Resend) |
| لا يوجد Caching للـ APIs | متوسطة | ضعف الأداء مع الحمل الكبير | Redis أو Next.js Cache |
| order_versions table (Design-Only) | متوسطة | Analytics Views تكسر بدونها | إنشاء الجدول الفعلي |
| لا يوجد Pagination في APIs | متوسطة | timeout مع البيانات الكبيرة | إضافة cursor-based pagination |

# 8. تحسين الأداء — Performance Tuning Plan

## 8.1 مشاكل الأداء الحالية

| المشكلة | السبب | التحسين المطلوب | الأولوية |
| --- | --- | --- | --- |
| كل request يستدعي Supabase مباشرة | لا يوجد Caching | React cache() + Redis | 🔴 عالية |
| صور غير مضغوطة (حتى 2MB) | لا يوجد Image Processing | Sharp.js لضغط + WebP convert | 🔴 عالية |
| No Pagination في Products API | يُرجع كل المنتجات دفعة واحدة | Cursor-based Pagination | 🔴 عالية |
| Analytics Views تُحسب في Runtime | No Materialized Views | Materialized Views + Cron | 🟡 متوسطة |
| Cart merge يُجري N+1 queries | Query لكل منتج | Batch Query | 🟡 متوسطة |
| لا يوجد CDN للصور | Supabase Storage مباشر | Cloudflare Images / imgix | 🟡 متوسطة |
| SSR pages كلها force-dynamic | لا يوجد Static Generation | ISR للصفحات الثابتة | 🟢 منخفضة |

## 8.2 خطة التحسين حسب الأولوية

- Image Optimization: تفعيل next/image مع Sharp، تحويل للـ WebP، ضغط 80%+

- API Caching: استخدام unstable_cache لـ Products وـ Categories (TTL: 60s)

- Database Indexes: إضافة Index على products.category وـ products.is_active

- Pagination: تحويل كل APIs لـ Cursor-based Pagination

- Materialized Views: تحويل Analytics Views لـ Materialized + Cron refresh

- Connection Pooling: تفعيل Supabase Connection Pooler (PgBouncer)

- CDN: وضع الصور خلف Cloudflare أو imgix

## 8.3 أهداف الأداء المستهدفة

| المقياس | الحالة الحالية (تقديري) | الهدف |
| --- | --- | --- |
| LCP (Largest Contentful Paint) | ~4-6 ثانية | < 2.5 ثانية |
| TTFB (Time to First Byte) | ~1-2 ثانية | < 500ms |
| Products API Response Time | ~800ms-2s | < 200ms (مع cache) |
| Image Size (Average) | ~300-500 KB | < 80 KB (WebP + compress) |
| Analytics Query Time | ~2-5s | < 500ms (Materialized Views) |

# 9. خطة التوسع لـ 1 مليون مستخدم — Scaling Strategy

## 9.1 مراحل التوسع

| المرحلة | الأحمال المستهدفة | البنية التحتية | الأدوات |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 (الآن) | 0-5K Users / 100 Orders/day | Supabase Free/Pro + Vercel | Next.js + Supabase كما هو |
| Phase 2 (6 أشهر) | 5K-50K Users / 1K Orders/day | Supabase Pro + Vercel Pro + Redis | Add Redis Caching + CDN |
| Phase 3 (1 سنة) | 50K-500K Users / 10K Orders/day | Supabase Enterprise + Edge Functions | Queue System + Materialized Views |
| Phase 4 (2 سنة) | 500K-1M+ Users / 100K Orders/day | Multi-Region + Microservices | Kafka + Kubernetes + Global CDN |

## 9.2 تصميم Microservices للمستقبل

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│              CESAR STORE — Target Microservices Architecture         │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────┐

│   API Gateway    │

│ (Nginx/Kong/CF)  │

└────────┬─────────┘

│

┌───────────────────┼───────────────────┐

│                   │                   │

┌──────▼──────┐   ┌────────▼──────┐   ┌───────▼──────┐

│ Auth Service│   │Product Service│   │ Order Service│

│ (Supabase)  │   │(Next.js/Node) │   │ (Next.js)    │

└─────────────┘   └───────────────┘   └──────────────┘

│                   │                   │

┌──────▼──────┐   ┌────────▼──────┐   ┌───────▼──────┐

│  User DB    │   │  Product DB   │   │  Order DB    │

│(PostgreSQL) │   │ (PostgreSQL)  │   │ + Events     │

└─────────────┘   └───────────────┘   └──────────────┘

│                                      │

┌──────▼──────────────────────────────────────▼──────┐

│              Message Queue (Kafka/RabbitMQ)         │

│  Order Created → Notification → Invoice → Analytics │

└─────────────────────────────────────────────────────┘

│

┌──────▼──────┐   ┌─────────────┐   ┌──────────────┐

│Notification │   │  Invoice    │   │  Analytics   │

│  Service    │   │  Service    │   │   Service    │

│(SMS/Email)  │   │(PDF/QR)    │   │ (ClickHouse) │

└─────────────┘   └─────────────┘   └──────────────┘

## 9.3 متطلبات البنية عند 1M مستخدم

| المكوّن | الحالة الحالية | المطلوب لـ 1M |
| --- | --- | --- |
| Database | Supabase Single Region | Multi-region PostgreSQL + Read Replicas |
| Auth | Supabase Auth | Supabase Auth Enterprise / Auth0 |
| Storage | Supabase Storage | Cloudflare R2 / AWS S3 + CloudFront CDN |
| Caching | None | Redis Cluster (ElastiCache / Upstash) |
| Queue | None | Kafka / SQS للطلبات والإشعارات |
| Search | SQL ILIKE | Elasticsearch / Typesense |
| Hosting | Vercel | Vercel Enterprise / AWS ECS |
| Monitoring | None | DataDog / Sentry / New Relic |
| Analytics | SQL Views | ClickHouse / BigQuery |
| Payment | None | Paymob + Stripe (Multi-gateway) |

# 10. خطة التطوير الزمنية — Development Roadmap

## Phase 0: Testing & Bug Fix (الآن — 4 أسابيع)

هذه هي المرحلة الحالية. الهدف: استقرار المشروع واكتشاف وإصلاح كل الأخطاء قبل الإطلاق.

| المهمة | الأولوية | الوقت التقديري |
| --- | --- | --- |
| إصلاح Cart Clear قبل تأكيد الطلب (Bug موثق) | 🔴 حرجة | 2 يوم |
| تفعيل TypeScript strict mode + إصلاح أخطاء any | 🔴 عالية | 3 أيام |
| إنشاء جدول order_versions في Supabase (مطلوب للـ Analytics) | 🔴 عالية | 1 يوم |
| كتابة Unit Tests للـ APIs الرئيسية (Vitest) | 🔴 عالية | 5 أيام |
| كتابة E2E Tests لـ User Flows (Playwright) | 🔴 عالية | 5 أيام |
| إضافة Rate Limiting على كل APIs | 🔴 عالية | 2 يوم |
| اختبار OAuth Google في بيئة Staging | 🟡 متوسطة | 1 يوم |
| اختبار PDF Invoice بالكامل | 🟡 متوسطة | 2 يوم |
| إصلاح Admin Session (In-memory → Supabase) | 🟡 متوسطة | 3 أيام |
| اختبار Cart Merge لجميع السيناريوهات | 🟡 متوسطة | 2 يوم |
| توثيق كل الـ API Endpoints (Swagger/OpenAPI) | 🟢 منخفضة | 2 يوم |

## Phase 1: Core Improvements (الشهر 2-3)

| المهمة | الأولوية | الوقت |
| --- | --- | --- |
| دمج بوابة دفع (Paymob Egypt) | 🔴 حرجة | 2 أسبوع |
| إضافة Image Optimization (Sharp + WebP) | 🔴 عالية | 3 أيام |
| إضافة Pagination لكل APIs | 🔴 عالية | 4 أيام |
| إضافة Redis Caching (Upstash) | 🟡 متوسطة | 3 أيام |
| نظام الإشعارات (SMS بـ Twilio / Email بـ Resend) | 🟡 متوسطة | 1 أسبوع |
| صفحة تفاصيل المنتج (Product Detail Page) — تحسين UX | 🟡 متوسطة | 5 أيام |
| نظام البحث Full-Text | 🟡 متوسطة | 3 أيام |
| إضافة Wishlist (قائمة المفضلة) | 🟢 منخفضة | 3 أيام |

## Phase 2: Growth Features (الشهر 4-6)

| المهمة | الأولوية | الوقت |
| --- | --- | --- |
| نظام تقييم المنتجات (Reviews & Ratings) | 🟡 متوسطة | 1 أسبوع |
| كوبونات الخصم (Coupon Codes) | 🟡 متوسطة | 1 أسبوع |
| دعم متعدد العملات (USD, SAR, AED) | 🟢 منخفضة | 3 أيام |
| Mobile App (React Native أو PWA) | 🟡 متوسطة | 6 أسابيع |
| Dashboard Analytics متقدم | 🟢 منخفضة | 2 أسبوع |
| SEO Optimization + sitemap.xml | 🔴 عالية | 3 أيام |
| نظام الشحن + Tracking خارجي (API شركة شحن) | 🟡 متوسطة | 1 أسبوع |

## Phase 3: Scale & Enterprise (الشهر 7-12)

| المهمة | الوقت |
| --- | --- |
| Microservices Architecture Migration | 3 أشهر |
| Multi-region Deployment | 1 شهر |
| AI Product Recommendations | 2 أشهر |
| Vendor/Marketplace Module | 3 أشهر |
| Advanced Fraud Detection | 1 شهر |

# 11. خطة الاختبار — Testing Plan

## 11.1 سيناريوهات الاختبار الحرجة

| السيناريو | النوع | الخطوات | النتيجة المتوقعة |
| --- | --- | --- | --- |
| تسجيل دخول Google + إعادة التوجيه للـ Checkout | E2E | 1. اضغط Login 2. أكمل Google Auth 3. تحقق من الـ Redirect | توجيه للصفحة المقصودة بعد الـ Login |
| إضافة منتج للسلة كـ Guest ثم Login | E2E | 1. أضف منتج بدون Login 2. سجل دخول 3. تحقق من Cart | السلة تُدمج مع DB Cart |
| إنشاء طلب مرتين في 10 ثوانٍ | Integration | POST /api/orders مرتين متتاليتين | الطلب الثاني يُعاد نفس orderId (Duplicate Protection) |
| رفع صورة بـ Blob URL | Unit | إرسال blob:// كـ imageUrl | يُرفض بـ image-normalizer |
| تحديث حالة الطلب من Admin | Integration | POST /api/admin/order-tracking | Event جديد يُضاف لـ order_tracking_events |
| تنزيل PDF الفاتورة | E2E | GET /api/invoice/[orderId]/pdf | PDF يُنتج بشكل صحيح بالبيانات المجمدة |
| Admin يحاول الوصول بدون Cookie | Security | GET /admin/products بدون كوكي | Redirect لـ /admin-login |

## 11.2 أدوات الاختبار المقترحة

| الأداة | الاستخدام |
| --- | --- |
| Vitest | Unit Tests للـ APIs والـ Utilities |
| React Testing Library | Component Tests |
| Playwright | E2E Tests لكامل User Flows |
| Postman / Thunder Client | API Manual Testing |
| Supabase Studio | اختبار Queries وـ RLS Policies |
| Lighthouse | Performance Audit |
| ESLint + TypeScript | Static Code Analysis |

# 12. التوصيات الاستراتيجية — Strategic Recommendations

## 12.1 توصيات عاجلة (قبل الإطلاق)

- ⚠️ إصلاح Bug السلة: كود CLEAR CART يُنفَّذ قبل حماية التكرار — يجب إعادة ترتيبه

- 🔒 تشديد Admin Auth: الانتقال من In-memory Store لـ Supabase Table لتجنب فقدان الجلسات

- 📋 إنشاء order_versions Table: مطلوب لعمل Analytics Views بشكل صحيح

- 🛡️ إضافة Rate Limiting: حماية APIs من الإساءة — Upstash Rate Limit

- 💳 بوابة الدفع: لا يمكن لأي متجر العمل بدون دفع إلكتروني — أولوية قصوى

## 12.2 توصيات للتنافس مع Amazon / Noon / Shopify

| الميزة | Amazon/Noon تمتلكها | الفجوة الحالية | خطة الإغلاق |
| --- | --- | --- | --- |
| دفع إلكتروني متعدد | ✅ | ❌ غير موجود | Paymob + Fawry + Credit Card |
| بحث ذكي | ✅ AI Search | ❌ لا يوجد بحث | Typesense / Algolia |
| توصيات المنتجات | ✅ ML | ❌ غير موجود | Collaborative Filtering |
| تتبع الشحن Real-time | ✅ | ⚠️ داخلي فقط | API شركة شحن + Map |
| تقييم المنتجات | ✅ | ❌ غير موجود | Review Module (Phase 2) |
| Mobile App | ✅ Native | ❌ غير موجود | React Native / PWA |
| Loyalty Program | ✅ Prime | ❌ غير موجود | نقاط مكافأة |
| Multi-vendor | ✅ Marketplace | ❌ غير موجود | Phase 3 |
| SEO | ✅ قوي جداً | ⚠️ ضعيف حالياً | Next.js SSG + sitemap |
| Analytics للبائع | ✅ Seller Central | ⚠️ أساسي فقط | ClickHouse Dashboard |

## 12.3 الميزة التنافسية لـ Cesar Store

- التخصص: متجر متخصص في السيارات = قاعدة عملاء محددة وولاء أعلى

- RTL Native: دعم حقيقي للعربية من اليوم الأول (ميزة غائبة عن كثير من المنافسين)

- تجربة السلة الهجينة (Guest + Logged-in): مرونة في التسوق دون إجبار على التسجيل

- فواتير PDF احترافية مع QR: ميزة فاخرة نادرة في المتاجر الإقليمية

- Analytics مبني على Immutable Snapshots: بيانات موثوقة للقرارات التجارية

# 13. الأسس الحاكمة لعملية البرمجة — Governing Development Principles

## 13.1 معمارية البيانات

- Immutable Snapshot: كل بيانات الطلبات والفواتير تُجمَّد لحظة الإنشاء ولا تتغير أبداً

- Event Sourcing للـ Tracking: حالة الطلب تُشتق من سجل الأحداث لا من حقل واحد

- Hybrid Cart: السلة تعمل بدون اتصال (localStorage) وتُزامن مع DB عند الدخول

- JSONB للبيانات المركبة: بيانات العملاء والمنتجات في JSONB لمرونة الهيكل

## 13.2 معمارية الكود

- Server-Side للمنطق الحساس: كل منطق الأمان والتحقق على Server فقط

- Service Role مخفي: SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY لا يُرسل للعميل أبداً

- Context Providers: الحالة المشتركة تُدار بـ React Context (Auth, Cart, Language, Checkout)

- Normalizers: كل البيانات الواردة تمر بـ Normalizer قبل الحفظ (Images, Categories)

- Feature Flags: DB_ENABLED Flag يسمح بتشغيل المشروع بدون DB (Fallback)

## 13.3 معايير الجودة

- كل API يجب أن يُرجع أخطاء واضحة بـ HTTP Status Codes المناسبة

- لا يُسمح بـ SQL Injection — كل القيم تمر عبر Supabase SDK

- كل عملية حذف للصور تتحقق من عدم استخدامها في منتجات أخرى

- حماية مضاعفة الطلبات بفحص 10 ثوانٍ + idempotency

- TypeScript لكل الكود — لا JavaScript خام في المشروع

## 13.4 معايير UX

- كل النصوص يجب أن تكون بالعربية والإنجليزية — لا نص بلغة واحدة فقط

- RTL/LTR يُطبق على المكونات كلها حسب اللغة الحالية

- Loading States لكل عملية غير فورية

- التحقق من الـ Guard قبل كل صفحة محمية (Auth, Admin)

- Duplicate protection لكل form submissions

# 14. الخطوة القادمة الفورية — Immediate Next Steps

بناءً على التحليل الشامل للمشروع، الخطوات التالية مرتبة حسب الأولوية والتأثير:

## الأسبوع الأول (Priority 1 — Blockers)

- 🐛 Bug Fix: إعادة ترتيب منطق CLEAR CART في /api/orders/route.ts (السطر قبل حماية التكرار)

- 🗃️ DB Fix: إنشاء جدول order_versions في Supabase (مطلوب لـ Analytics)

- 🔒 Security: إضافة Rate Limiting على /api/orders و /api/auth

- 📝 TypeScript: تشغيل npx tsc --noEmit وإصلاح كل الأخطاء الظاهرة

## الأسبوع الثاني-الثالث (Priority 2 — Critical)

- 🧪 Testing: إعداد Vitest + كتابة 10 Unit Tests للـ APIs الرئيسية

- 🧪 E2E: إعداد Playwright + اختبار User Journey كامل

- 🔐 Admin: انتقال Admin Session من In-memory لـ Supabase Table

- 💳 Payment: تقييم وبدء دمج Paymob Egypt

## الأسبوع الرابع (Priority 3 — Performance)

- 🖼️ Images: تفعيل Sharp + تحويل الصور لـ WebP عند الرفع

- 📄 Pagination: إضافة Pagination لـ Products API

- ⚡ Cache: تفعيل Next.js unstable_cache لـ Categories و Products

- 📊 SEO: إضافة metadata لكل الصفحات + sitemap.xml

## الخلاصة التنفيذية

متجر سيزر مبني على أسس تقنية قوية وهندسة بيانات ناضجة (Immutable Snapshots + Event Sourcing). المشروع وصل لمرحلة الـ Beta وجاهز للاختبار الشامل. الأولوية الحرجة الآن هي: إصلاح الأخطاء الموثقة، إضافة بوابة الدفع، وكتابة Tests قبل الإطلاق العام. المشروع يمتلك إمكانات حقيقية للمنافسة في السوق المصري والعربي مع تنفيذ خارطة الطريق المقترحة.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Cesar Store — وثيقة الإنجاز الشاملة

تم إعداد هذه الوثيقة بناءً على تحليل كامل لجميع ملفات المشروع

أبريل 2026 — للاستخدام الداخلي في التطوير